# Акт входного контроля материалов

Образец для адаптации под строительный объект. Не является утверждённой универсальной формой.

Акт № ________________   Дата составления ____________

Объект и участок работ: ________________________________________________________________

Место и дата фактической проверки: ________________________________________________________________

Организация, проводящая контроль: ________________________________________________________________

Участники, должности и основания полномочий: ________________________________________________________________

Проект / рабочая документация, план и порядок контроля: ________________________________________________________________

Изготовитель и поставщик: ________________________________________________________________

Накладная / поставка, договор: ________________________________________________________________

Материал, марка / тип, нормативный документ: ________________________________________________________________

Партия, дата изготовления, количество и единица: ________________________________________________________________

Документы качества и соответствия (название, номер, дата, охватываемая продукция):

________________________________________________________________________________

| Что и по какому требованию проверено | Метод и объём проверки | Фактический результат |
| --- | --- | --- |

Замечания / несоответствия и затронутый объём: ________________________________________________________________

Решение, ограничения и условия повторной проверки: ________________________________________________________________

Приложения и ссылки на записи журналов: ________________________________________________________________

Подписи участников: должность, ФИО, подпись, дата __________________________

# Как адаптировать и заполнить бланк

Проверьте применимость. Положение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, регулирует строительный контроль объектов капитального строительства. Пункт 12 предусматривает акт по результатам контрольного мероприятия. Для конкретного материала и вида работ проверьте специальные требования, проект, договор и порядок объекта.

Определите участников. Укажите работников, на которых возложены функции контроля, и основания их полномочий. Для совместного мероприятия подрядчика и заказчика пункт 12 Положения № 468 предусматривает два экземпляра и подписи представителей обеих сторон. Не добавляйте формальную комиссию без основания.

Идентифицируйте поставку. Полное обозначение материала, изготовитель, номер партии, накладная и количество должны согласовываться с маркировкой и сопроводительными документами. Различайте число упаковок, массу по маркировке и результат взвешивания.

Раскройте результат. Добавляйте строки в таблицу по числу проверок. Укажите требование, метод, объём и фактический результат. Показатели из паспорта не называйте собственными измерениями. Для испытаний приведите номер протокола, дату и идентификацию образцов.

Не скрывайте замечание. Опишите факт и объём несоответствия, ограничение применения, ответственных и дальнейшие действия. Сохраните первоначальное замечание при повторной проверке; свяжите новый акт с исходным.

Свяжите документы. Укажите реквизиты приложений, запись журнала входного контроля и сведения для общего журнала работ. Акт не заменяет паспорт, требуемый документ о соответствии или протокол испытаний.

## Основания и границы

Положение № 468, пункты 4–7 и 12; СП 543.1325800.2024, пункты 7.1.4–7.1.13. Приложение Г СП 543 — рекомендуемая форма журнала, а не акта. Приложение И СП 48.13330.2019 исключено изменением № 2 от 21.04.2025. Дополнительные поля и подписи определяют по применимому порядку.

Подготовлено редакцией ЦДПО ПРОФЕКС. Проверка оснований: 01.10.2026. После редактирования проверьте разрывы страниц и печать на А4. Подписывают только фактические уполномоченные участники.